## Ausgangspunkt & Ziel
Wir als Team M sind verantwortlich für Teilaufgabe (i) – den Prozess zur Entscheidungsfindung, also dafür, wie aus mehreren infrage kommenden (Social-)Intranet-Lösungen der geeignete Anbieter ausgewählt wird.
Unser Ziel:
→ Einen strukturierten, nachvollziehbaren und akzeptierten Auswahlprozess entwickeln,
→ der objektive Kriterien mit praktischen Erfahrungen der Anwender verbindet.
## Diskutierte Entscheidungsansätze
Wir haben drei verschiedene Ansätze zur Entscheidungsfindung geprüft und bewertet:
Ansatz 1: Punktbewertungsverfahren (Scoring-Modell)
Hierbei handelt es sich um eine klassische, sehr strukturierte Bewertungsmethode.
Alle infrage kommenden Systeme werden anhand vorher definierter Kriterien bewertet, zum Beispiel:
- Benutzerfreundlichkeit,
- Funktionsumfang,
- Anpassbarkeit an Allgolds Bedürfnisse,
- Kosten, Support und Sicherheit.
Jedes Kriterium bekommt eine bestimmte Gewichtung – beispielsweise:
Benutzerfreundlichkeit 30 %, Kosten 20 %, Sicherheit 15 %, usw.
Anschließend wird für jedes System eine Gesamtnote berechnet.
Das System mit der höchsten Punktzahl ist aus rein objektiver Sicht das geeignetste.

Vorteil:
→ Sehr transparent, die Entscheidung ist nachvollziehbar und lässt sich gut dokumentieren.
Nachteil:
→ Eher theoretisch, weil die Bewertung häufig auf Papier oder anhand von Präsentationen erfolgt – man weiß also nicht, wie sich das System im echten Arbeitsalltag anfühlt.

Ansatz 2: Nutzwertanalyse mit Beteiligung der Fachabteilungen
Hier wird das Scoring-Modell gemeinsam mit den Fachabteilungen weiterentwickelt.
Wir würden dazu Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern aus Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Marketing durchführen.
Jede Abteilung kann die Systeme nach ihren eigenen Anforderungen bewerten.
Die Ergebnisse werden dann in einer Nutzwertmatrix festgehalten und verglichen.
Vorteil:
→ Sehr hohe Akzeptanz, weil die Mitarbeitenden aktiv beteiligt werden und sich ernst genommen fühlen.
Nachteil:
→ Etwas zeitaufwendiger und nicht immer 100 % objektiv, weil persönliche Eindrücke eine Rolle spielen.
Ein Beispiel:
Ein Mitarbeiter aus der Verwaltung findet vielleicht System A gut, weil es eine schöne Oberfläche hat – während jemand aus der Produktion System B bevorzugt, weil es einfacher zu bedienen ist. Solche subjektiven Unterschiede müssen moderiert werden.

Ansatz 3: Pilotierung bzw. Testphase
Der dritte Ansatz ist besonders praxisorientiert.
Hierbei werden zwei bis drei Anbieter ausgewählt, deren Systeme für eine bestimmte Zeit – zum Beispiel zwei Wochen – im Unternehmen getestet werden.
Die Mitarbeitenden nutzen die Plattform in ihrem realen Arbeitsalltag:
Dokumente werden geteilt, interne Nachrichten verschickt, Teamräume ausprobiert.
Nach dieser Testphase wird Feedback gesammelt – z. B. über kurze Fragebögen oder Feedbackgespräche.
Vorteil:
→ Sehr realistische und greifbare Entscheidungsgrundlage – man sieht sofort, wie das System im Alltag funktioniert.
Nachteil:
→ Etwas organisatorischer Aufwand: Lizenzen müssen für den Test bereitgestellt werden, Mitarbeitende müssen eingewiesen werden.
## Festgelegter Entscheidungsprozess – kombinierter Ansatz
Nach Abwägung dieser Optionen haben wir uns als Team M für einen kombinierten Ansatz entschieden:
→ Wir verbinden objektive Bewertung (Scoring-Modell), Mitarbeiterbeteiligung (Workshop) und Praxistests (Pilotierung).

### Unser geplanter Ablauf:
Phase	Inhalt	Beteiligte	Ergebnis
1. Vorbereitung	Sammlung & Priorisierung aller Anforderungen aus den Abteilungen	Team M + Team C	Bewertungsmatrix mit Kriterien & Gewichtungen
2. Marktanalyse / Vorauswahl	Erstellung einer Shortlist (3 Anbieter)	Team C	Shortlist mit passenden Lösungen
3. Bewertungsworkshop	Bewertung der Anbieter nach festgelegten Kriterien	Team M + Abteilungsvertreter	Punktbewertung je Anbieter
4. Pilotierung / Testphase	Zweiwöchiger Test der Systeme unter realen Bedingungen	Team M + Mitarbeitende	Praxiserfahrungen & Feedback
5. Auswertung & Ranking	Zusammenführung der Ergebnisse zu einer Gesamtbewertung	Team M + Team C	Rangfolge der Anbieter
6. Entscheidungsvorlage	Erstellung eines Berichts mit Empfehlung	Team M	Entscheidungsdokument für GF
7. Entscheidung	Finale Auswahl durch die Geschäftsführung	Geschäftsführung	Freigabe des Anbieters

## Gründe für unseren kombinierten Ansatz
Wir haben uns bewusst für diesen mehrstufigen Prozess entschieden, weil er:
Objektivität sicherstellt – durch einheitliche Bewertungskriterien und nachvollziehbare Gewichtungen,
Akzeptanz schafft – weil Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen eingebunden werden,
Praxisnähe gewährleistet – weil Systeme in einer echten Testumgebung ausprobiert werden,
Nachvollziehbarkeit bietet – die Geschäftsführung erhält eine klare, dokumentierte Entscheidungsgrundlage.

So stellen wir sicher, dass das ausgewählte System funktional passt, wirtschaftlich sinnvoll ist und von den Anwendern akzeptiert wird.