## Was ist ein Projektplan?

Ein Projektplan ist ein zentrales Steuerungsinstrument in der Projektarbeit.
Er beschreibt wie, wann, durch wen und mit welchen Ressourcen die Projektziele erreicht werden sollen.

Der Projektplan dient also als Leitfaden und Kontrollinstrument für das gesamte Projektteam (Team M, Team C, Team S).
Er sorgt dafür, dass alle Beteiligten den gleichen Überblick über Aufgaben, Termine, Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten haben.

## Ziel und Nutzen eines Projektplans

| Ziel | Nutzen |
| --- | --- |
| Klare Struktur und Orientierung im Projektverlauf | Bessere Planungssicherheit |
| Transparenz für alle Beteiligten | Missverständnisse und Doppelarbeit werden vermieden |
| Grundlage für Entscheidungen | Früherkennung von Risiken oder Verzögerungen |
| Kontrolle von Fortschritt, Zeit und Kosten | Effektives Projektmanagement |

## Inhalte eines Projektplans

Ein vollständiger Projektplan kann aus mehreren Teilplänen bestehen.
Je nach Komplexität des Projekts (z. B. Einführung einer Social-Intranet-Lösung bei Allgold) können die folgenden Elemente enthalten sein:

### A. Projektziele und Rahmenbedingungen

- Projektname, Auftraggeber, Projektleiter, Teams

- Ziel(e) des Projekts (z. B. Einführung einer (Social-)Intranet-Lösung zur Verbesserung der Kommunikation)

- Projektumfang und Abgrenzungen

- Zeitrahmen und Budget

### B. Projektstrukturplan (PSP)

- Gliederung des Projekts in Teilaufgaben und Arbeitspakete
(z. B. Analyse, Konzept, Implementierung, Test, Schulung)

- Beschreibung der Verantwortlichkeiten (Team M, Team C, Team S)

### C. Ablauf- und Terminplanung

- Reihenfolge der Arbeitspakete

- Zeitbedarf und Meilensteine

- Visualisierung oft in Form eines Gantt-Diagramms (Balkenplan)

### D. Ressourcenplanung

- Benötigtes Personal (intern / extern)

- Technische Ressourcen (Server, Software, Lizenzen)

- Finanzielle Mittel

### E. Kommunikations- und Informationsplanung

- Wer informiert wen, wie oft und wie?
(z. B. wöchentliche Team-Meetings, Statusberichte, Projekt-Newsletter)

### F. Risiko- und Qualitätsmanagement

- Identifikation möglicher Risiken (z. B. Zeitverzögerung, Akzeptanzprobleme, technische Hürden)

- Maßnahmen zur Risikominimierung

- Qualitätskriterien für Projektergebnisse